АКТ № ______

выполненных работ по разработке программного обеспечения

по договору № ______ от «___» ______________ 20___ г.

г. ____________________

«___» ______________ 20___ г.

【Полное наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя】, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 【должность, ФИО】, действующего на основании 【устава / доверенности № ___】, с одной стороны, и 【полное наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя】, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 【должность, ФИО】, действующего на основании 【устава / доверенности № ___】, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт в том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по разработке веб-приложения «МРТ ТОЧНО» — CRM-системы учёта и сопровождения направляющих врачей (далее — «Приложение») — в соответствии с техническим заданием «ТЗ 2.0» и согласованными Сторонами уточнениями (пакеты доработок №№ 1–4, итерации 1.1–1.5, включая mobile-first редизайн интерфейса).

# 1. Состав и результаты выполненных работ

| № | Этап | Содержание работ | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование | Изучение технического задания «ТЗ 2.0» и гайдлайна бренда «МРТ ТОЧНО»; согласование пакетов доработок №№ 1–4; проектирование структуры данных и пользовательского интерфейса. | Уточнённые требования; дизайн-система в корпоративной палитре брендбука. |
| 2 | Фундамент системы | Развёртывание приложения (Next.js 16, TypeScript); база данных (Prisma/SQLite): пользователи, направляющие врачи, ЛПУ, города, номенклатура, статусы сотрудничества, специализации, заявки, визиты, журнал аудита. | Работающая основа системы с журналом аудита. |
| 3 | Авторизация и роли | Вход по логину и паролю (NextAuth); роли «МП» и «Оператор»; разграничение доступа, защищённые API; рабочее место оператора — только «Врачи (НВ)» и «Заявки», добавление НВ с обязательным ФИО без закрепления за МП. | Ролевая модель доступа подтверждена проверками. |
| 4 | Рабочий стол | KPI-показатели (НВ, ЛПУ, Заявки, Визиты) с переходами в разделы; область данных «Все НВ / Только мои»; «Динамика заявок» с расшифровкой по периодам; «Рейтинг врачей» (топ-10, вертикальные столбцы); «Ближайшие визиты». | Дашборд с детализацией до списков. |
| 5 | Справочники (6) | Справочники: Направляющие врачи, ЛПУ, Города, Номенклатура, Специализация, Статусы сотрудничества; единый стиль списочных форм 1С; настройка видимости и порядка столбцов; импорт/экспорт XLSX внутри каждого справочника. | Шесть справочников с единым интерфейсом. |
| 6 | Направляющие врачи | Список с сортировкой по столбцам; карточка НВ по клику на ФИО; специализации (множественный выбор); «График работы НВ»; привязка к ЛПУ; импорт/экспорт. | Модуль направляющих врачей соответствует ТЗ. |
| 7 | Заявки | Список с сортировкой и фильтрами; карточка с редактированием и полем «Комментарий»; «Что назначено» и «Что сделано» — множественный выбор из номенклатуры; «Куда направление» со значением по умолчанию «МРТ ТОЧНО». | Модуль заявок соответствует ТЗ. |
| 8 | Визиты и календарь | Календарь «Месяц / Неделя / День» с почасовой сеткой; клик по дню открывает расписание дня; перетаскивание визитов мышью между днями и по времени (точность 15 минут) с сохранением в базе данных; дата и время в карточке визита; мини-календарь месяца в боковой панели. | Календарь визитов с перетаскиванием. |
| 9 | Отчёты | Отчёт «По обследованиям» в стиле 1С: настройки (МП, ЛПУ, НВ, номенклатура), четыре варианта группировки, сортировка столбцов, пресеты; экспорт в Excel с сохранением иерархии (сворачивание/разворачивание уровней); экспорт в PDF кириллицей. | Отчётный контур с экспортом в двух форматах. |
| 10 | Пользователи и аудит | Список пользователей с сортировкой по столбцам; создание и редактирование учётных записей; журнал аудита действий пользователей. | Администрирование и прослеживаемость действий. |
| 11 | Доработки (пакет №4) | Упрощение регистрации заявки: обязательные поля — только «Дата» (предзаполнена) и «ФИО пациента»; НВ и ЛПУ опциональны («Не указан»/«Не указано»), обрывочная информация от пациента фиксируется в «Комментарии»; корректное отображение заявок без НВ/ЛПУ в списках, отчётах и рейтинге. Пометка данных «на удаление» в духе 1С: пользователи, НВ, ЛПУ, номенклатура и специализации не удаляются физически — бейдж «Помечен(о) на удаление», зачёркивание, восстановление одной кнопкой, исключение помеченных из выпадающих списков и фильтров. Замена логотипов на оригинальные: белая версия на тёмном фоне (панель входа, боковая панель), цветная на светлом (мобильный вход, подвал), фирменный favicon. | Доработки по обратной связи заказчика внедрены и проверены. |
| 12 | Mobile-first редизайн | Адаптация интерфейса под работу медпредставителя со смартфона на приёме у врача: мобильная навигация (нижний таб-бар с тач-зонами от 44 px и меню «Ещё», тёмный топ-бар с названием раздела), карточки заявок вместо таблиц, формы заявки и визита в виде нижних листов (bottom-sheet) с закреплёнными кнопками и крупными полями ввода, кнопки быстрых действий (FAB) «Зарегистрировать заявку» и «Запланировать визит», мобильный календарь — «Месяц» с индикаторами статусов, «Неделя» вертикальным списком дней, «День» с почасовыми слотами и быстрым планированием; перенос визитов без перетаскивания — нативными полями даты/времени в карточке визита; учёт safe-area вырезов экрана. Десктопная версия в стиле 1С сохранена без функциональных изменений. | CRM пригодна для работы со смартфона непосредственно на приёме у врача (проверено на экране 390×844). |
| 13 | Тестирование | Сквозные (E2E) проверки в браузере всех модулей под обеими ролями, включая повторную верификацию после каждого пакета доработок и после mobile-first редизайна (отдельно на десктопе 1440×900 и на смартфоне 390×844); исправление выявленных дефектов. | Работоспособность подтверждена (материалы E2E-проверок переданы). |
| 14 | Передача | Формирование пакета передачи: исходные коды с базой данных и демо-данными, инструкция по запуску и эксплуатации, чек-лист приёмки. | Пакет передачи сформирован и передан заказчику. |

# 2. Переданные материалы

В составе выполненных работ Исполнитель передал Заказчику следующие материалы:

- архив исходных кодов Приложения (включая файл базы данных с демонстрационными данными) — mrt-tno-crm-sources-v1.5.zip;

- инструкцию по запуску и эксплуатации (файл README);

- чек-лист приёмки (файл «Чек-лист_приёмки_МРТ_ТОЧНО.docx»);

- материалы сквозных проверок — скриншоты и отчёт E2E-верификации.

# 3. Стоимость и порядок расчётов

Стоимость выполненных работ составляет 【сумма цифрами и прописью, валюта】. Порядок и сроки оплаты — в соответствии с договором № ______ от «___» ______________ 20___ г. Настоящий акт является подтверждением выполнения обязательств Исполнителя по договору в объёме, указанном в разделе 1.

# 4. Приёмка и претензии

Работы проверены Заказчиком в соответствии с чек-листом приёмки. Выполненные работы соответствуют техническому заданию и согласованным уточнениям. Стороны подтверждают: работы выполнены в полном объёме и в установленные сроки; взаимных претензий Стороны друг к другу не имеют.

Замечания Заказчика: 【отсутствуют / перечислить замечания и сроки их устранения】.

# 5. Заключительные положения

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Акт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

# 6. Реквизиты и подписи Сторон

| Исполнитель: 【наименование】 ИНН: ____________ КПП: ____________ Адрес: ______________________________________ _______________ / ______________________ / М.П. «___» ______________ 20___ г. | Заказчик: 【наименование】 ИНН: ____________ КПП: ____________ Адрес: ______________________________________ _______________ / ______________________ / М.П. «___» ______________ 20___ г. |
| --- | --- |